

**Acta de Seguimiento de la Calidad**

**Noviembre 12 de 2011**

Para el seguimiento de QA se revisó las tareas terminadas en DotProject y se verificaron en el repositorio los archivos agregados / modificados.

El resultado de la revisión se muestra a continuación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | Consultar Confe cámaras | |
| **Tipo de tarea** | Legado | |
| **Responsable** | Erik Arcos | |
| **ITEM** | **SI / NO** | **Acción a tomar** |
| Código actualizado en el repositorio | SI | Ninguna |
| Prueba unitaria (SOAP UI) | SI | Ninguna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | Consultar Confe cámaras | |
| **Tipo de tarea** | Legado | |
| **Responsable** | Erik Arcos | |
| **ITEM** | **SI / NO** | **Acción a tomar** |
| Código actualizado en el repositorio | SI | Ninguna |
| Prueba unitaria (SOAP UI) | NO | Solicitar al responsable de la tarea la actualización del artefacto. Identificador de google Issue Tracker. |

**Compromisos desencadenados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha de revisión** |
| Actualizar el repositorio para agregar la prueba unitaria para la tarea del CRM Crear Cliente | Sandra Milena Gomez | 19 Noviembre de 2011 |