**Acta de Reunión de Seguimiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 08/10/2011 | | |
| **Duración Estimada:** | 240 minutos | | |
| **Hora inicio:** | 09:00 am | **Hora Fin:** |  |
| **Participantes:** | Erik Fernando Arcos Franco  Andrés Mauricio Erazo Benavidez  Willian Alejando Idrobo Luna  David Pérez Chibuque  Sandra Milena Gómez Ríos  Carlos González | | |
| **Ubicación:** | Carrera 13 No. 146-26 Apt. 308 | | |
| **Objetivo general:** | Aclarar objetivos de las tareas asignadas y configurar osb en los computadores de Erik y Sandra.  Definir herramienta para administración de errores. | | |

* **Desarrollo y Conclusiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda** | | | | | |
| **Orden** | **Tiempos Planificados**  **(min)** | | **Tiempos Reales**  **(min)** | | **Conclusiones** |
| **Inicio** | **Duración** | **Inicio** | **Duración** |
| Definir herramienta para administración de errores | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | Se define que la herramienta que se manejará para los errores es Issue Tracker de GoogleCode por mayores ventajas proporcionadas. |
| Aclaración de tareas asignadas. | 9:30 | 10:30 | 10:00 |  |  |
| Configuración osb en computadores de Erik y Sandra | 10:30 | 11:00 |  |  |  |

* **Reporte de Actividades**

Queda pendiendo obtener registro de actividades de la herramienta doProject.

* **Riesgos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo:** | |
| **Descripción del riesgo:** | * RN01: Falta de conocimiento sobre el manejo de las herramientas. * RN02: Falta de conceptos sobre alguna de las actividades asignadas. * RN03: Uno de los integrantes se enferma. * RN04: Se identifica una actividad no estimada. * RN05: Se presentan problemas técnicos para uno de los integrantes del grupo. |
| **Reporte de seguimiento:** | * RN01 y RN02: Se crea holgura sobre ciertas actividades para solicitar tutorías. * RN03 y RN05: Se reparte las actividades que retrasan otras asignaciones entre los demás integrantes. * RN04: Se crea una actividad en la planeación que permite registrar actividades extraordinarias. Se acepta el riesgo y se trata de estimar lo más específico posible. |

* **Compromisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
|  |  |  |
|  |  |  |