

**Seguimiento de Riesgos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN09 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 5 de 2011 |
| **Descripción** | Se presentan problemas al conectarse al servidor del CRM. El servidor no se encuentra disponible |
| **Decisiones** | Se envio un correo notificando el problema. |
| **Responsables** | Sandra Milena Gomez |
| **Estado** | Presente |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN01 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 12 de 2011 |
| **Descripción** | Se presentan problemas al momento de ingresar datos en el CRM por inconsistencia de datos |
| **Decisiones** | Se publico la inquietud en el foro de soporte. |
| **Responsables** | Sandra Milena Gomez |
| **Estado** | Presente |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN05 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 12 de 2011 |
| **Descripción** | No se puede realizar commit en el repositorio |
| **Decisiones** | Se reinstala el cliente del repositorio con la versión correcta |
| **Responsables** | Sandra Milena Gomez |
| **Estado** | Solucionado |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN03 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 12 de 2011 |
| **Descripción** | El integrante se enferma y no puede asistir a la reunión de seguimiento. |
| **Decisiones** | El integrante continua sus actividades de forma remota y se le notifica los resultados de la reunión de seguimiento. |
| **Responsables** | Sandra Milena Gomez |
| **Estado** | Solucionado |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN06 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 12 de 2011 |
| **Descripción** | Se generan errores en la compilación de los proyectos replicados localmente |
| **Decisiones** | Se solicita acompañamiento y tutoría con los integrantes del grupo |
| **Responsables** | Andres Mauricio Erazo |
| **Estado** | Solucionado |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo** | RN07 |
| **Nombre Riesgo** |  |
| **Hallazgos** | |
| **Fecha** | Noviembre 5 de 2011 |
| **Descripción** | Problemas al configurar la seguridad del proyecto |
| **Decisiones** | Se solicito asistencia a los monitores del proyecto |
| **Responsables** | Sandra Milena Gomez |
| **Estado** | Solucionado |